**1 Календарный план и смета**

Таблица 1.1 – Календарный план

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Срок проведения, начало – конец | Описание этапа | Время выполнения,. часы | Стоимость, руб |
| 1 | 01.12.2020 – 01.12.2020  (1 день) | Подготовка.  Развертка внутренней инфраструктуры разработки | 1 | 120 |
| 2 | 01.12.2020 – 01.12.2020  (1 день) | Разработка бизнес-логики приложения | 3 | 360 |
| 3 | 01.12.2020 – 02.12.2020  (2 дня) | Разработка пользовательского интерфейса | 12 | 1440 |
| 4 | 03.12.2020 – 03.12.2020  (1 день) | Тестирование и отладка | 4 | 480 |
| 5 | 03.12.2020 – 03.12.2020  (1 день) | Функциональное расширение.  Релиз проекта | 4 | 480 |
| 6 | 04.12.2020 – 04.12.2020  (1 день) | Составление проектной документации | 3 | 360 |
|  | Итого: 4 дня |  | 27 | 3240 |

Таблица 1.1 – Смета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Задача | Стоимость, руб |
| 1 | Стоимость программы | 3240 |
| 2 | Накладные расходы | 100 |
| 3 | Норма прибыли (15% от себестоимости) | 501 |
| Итого: | | 3840 |

Диаграмма Гантта представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Диаграмма Гантта